Раскрытие информации

управляющей организацией  МУП «Амдермасервис» в соответствии

со Стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере  управления многоквартирными домами (далее по тексту — Стандарт)

(утвержден Постановлением Правительства РФ  от 23.09.2010 г. №731)

1. План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов  на 2011 год (п. 11 пп. «б» Стандарта)

| № | Наименование объекта | Наименование работ | Начало работ | Окончание работ | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Сведения о выполнении работ, причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дубровина д. 2 «а» | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации | 01.12.2012 | 31.12.2012 | начальник ЖКХ |  | Выполнено |
| 2 | Дубровина д. 5 | Ремонт фасадов (покраска) | 25.06.2011 | 15.07.2011 | Начальник ЖКХ Инженер-строитель | Субсидия | Выполнено |
| 3 | Дубровина д. 9 | Замена металлических труб внутренней системы холодного водоснабжения на металлопластиковую | 01.06.2011 | 30.06.2011 | Начальник ЖКХ Инженер-строитель | Субсидия | Выполнено |
| 4 | Дубровина д. 11 | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации | 01.12.2012 | 31.12.2012 | начальник ЖКХ |  | Выполнено |
| 5 | Центральная д. 2 | Замена металлических труб внутренней системы холодного водоснабжения на металлопластиковую | 01.04.2011 | 30.04.2011 | Начальник ЖКХ Инженер-строитель | наем | Выполнено |
| 6 | Центральная д. 3 | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации | 01.12.2012 | 31.12.2012 | начальник ЖКХ |  | Выполнено |
| 7 | Центральная д. 5 | 1. Ремонт фасадов (сайдинг); 2. Ремонт фронтонов, коробов теплосети | 25.06.2011 15.06.2011 | 25.07.2011 30.07.2011 | Начальник ЖКХ Инженер-строитель Главный инженер Инженер - строитель | Субсидия Субсидия | Выполнено Выполнено |
| 8 | Ленина д. 3 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации | 01.12.2012 | 31.12.2012 | начальник ЖКХ |  | Выполнено |
| 9 | Ленина д. 10 | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации | 01.12.2012 | 31.12.2012 | начальник ЖКХ |  | Выполнено |
| 10 | Ленина д. 11 | Ремонт фасадов | 15.07.2011 | 15.08.2011 | Начальник ЖКХ Инженер-строитель | Субсидия (бюд) | Выполнено |
| 11 | Ленина д. 13а | Ремонт участка короба тепловодоснабжения | 01.07.2011 | 25.08.2011 | Главный инженер Инженер - строитель | Субсидия | Выполнено |
| 12 | Ленина д. 22 | Замена металлических труб систем отопления, холодного и горячего водоснабжения на металлопластиковую (16кв.) с заменой отопительных приборов | 01.08.2011 | 30.09.2011 | Начальник ЖКХ Инженер-строитель | Субсидия (бюд) | Выполнено частично (1 подъезд), не позволили погодные условия для отключения системы отопления |
| 13 | Ленина д. 24 | 1. Выпуски системы канализации – 1 – й подъезд; 2. Замена металлических труб систем отопления, холодного и горячего водоснабжения | 01.06.2011 - | 25.07.2011 30.08.2011 | Начальник ЖКХ Инженер-строитель Главный инженер Инженер – строитель | Наем Субсидии (бюд) | Выполнено Выполнено |
| 14 | Ревуцкого д. 8 | 1. Замена металлических труб систем отопления, холодного и горячего водоснабжения на металлопластиковую; 2. Ремонт фасадов 3. Ремонт кровли | 01.07.2011 01.07.2011 01.07.2011 | 31.07.2011 31.08.2011 20.07.2011 | Начальник ЖКХ Инженер-строитель Начальник ЖКХ Инженер-строитель Начальник ЖКХ Инженер-строитель | Субсидия Субсидия (бюд) наем | Выполнено Не выполнено Своевременно не были доставлены материалы, необходимые для проведения ремонтных работ Выполнено |

2. Количество случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме за последний календарный год (2011г.) – нет

3. Количество случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании  за последний календарный год (2011г.) – нет

4. Факты выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ не в соответствии с устанавливаемыми Правительством Российской Федерации правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах - нет