Раскрытие информации

управляющей организацией  МУП «Амдермасервис» в соответствии

со Стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере  управления многоквартирными домами (далее по тексту — Стандарт)

(утвержден Постановлением Правительства РФ  от 23.09.2010 г. №731)

1. План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов  на 2013 год (п. 11 пп. «б» Стандарта)

| № | Наименование объекта | Наименование работ | Начало работ | Окончание работ | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Сведения о выполнении работ, причины отклонения от плана | Информация о снижении расходов на работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дубровина д. 2 «а» | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации Замена системы холодного и горячего водоснабжения | 01.01.2013 01.07.2013 | 31.12.2013 31.07.2013 | начальник ЖКХ инженер-строитель | плата нанимателями жилого помещения за ремонт и содержание общего имущества МКД по Договору управления Субсидия МО «Поселок Амдерма» НАО | Выполнено Выполнено | Поставка, установка групповых счетчиков электроэнергии. Постепенная замена оконных наружных блоков |
| 2 | Дубровина д. 5 | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации | 01.01.2013 | 31.12.2013 | начальник ЖКХ | плата нанимателями жилого помещения за ремонт и содержание общего имущества МКД | Выполнено | Поставка, установка групповых счетчиков электроэнергии. Постепенная замена оконных наружных блоков |
| 3 | Дубровина д. 9 | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации | 01.01.2013 | 31.12.2013 | начальник ЖКХ | плата нанимателями жилого помещения за ремонт и содержание общего имущества | Выполнено | поставка, установка групповых счетчиков электроэнергии. Постепенная замена оконных наружных блоков |
| 4 | Дубровина д. 11 | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации | 01.01.2013 | 31.12.2013 | начальник ЖКХ | плата нанимателями жилого помещения за ремонт и содержание общего имущества МКД | Выполнено | Замена индукционных счетчиков электроэнергии на электронные. Постепенная замена оконных наружных блоков |
| 5 | Центральная д. 2 | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации Замена внутренних сетей тепло, водоснабжения | 01.01.2013 01.06.2013 | 31.12.2013 30.06.2013 | начальник ЖКХ инженер-строитель | плата нанимателями жилого помещения за ремонт и содержание общего имущества МКД наем | Выполнено Выполнено | поставка, установка групповых счетчиков электроэнергии. Постепенная замена оконных наружных блоков |
| 6 | Центральная д. 3 | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации | 01.01.2013 | 31.12.2013 | начальник ЖКХ | плата нанимателями жилого помещения за ремонт и содержание общего имущества МКД | Выполнено | поставка, установка групповых счетчиков электроэнергии. Постепенная замена оконных наружных блоков |
| 7 | Центральная д. 5 | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации | 01.01.2013 | 31.12.2013 | начальник ЖКХ | плата нанимателями жилого помещения за ремонт и содержание общего имущества МКД | Выполнено | поставка, установка групповых счетчиков электроэнергии. Постепенная замена оконных наружных блоков |
| 8 | Ленина д. 3 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации | 01.01.2013 | 31.12.2013 | начальник ЖКХ | плата нанимателями жилого помещения за ремонт и содержание общего имущества МКД | Выполнено | поставка, установка счетчиков электроэнергии. Постепенная замена оконных наружных блоков |
| 9 | Ленина д. 10 | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации | 01.01.2013 | 31.12.2013 | начальник ЖКХ | плата нанимателями жилого помещения за ремонт и содержание общего имущества МКД | Выполнено | Замена индукционных счетчиков электроэнергии на электронные. Постепенная замена оконных наружных блоков |
| 10 | Ленина д. 11 | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации | 01.01.2013 | 31.12.2013 | начальник ЖКХ | плата нанимателями жилого помещения за ремонт и содержание общего имущества МКД | Выполнено | Замена индукционных счетчиков электроэнергии на электронные. Постепенная замена оконных наружных блоков |
| 11 | Ленина д. 13а | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации | 01.01.2013 | 31.12.2013 | начальник ЖКХ | плата нанимателями жилого помещения за ремонт и содержание общего имущества МКД | Выполнено | поставка, установка групповых счетчиков электроэнергии. Постепенная замена оконных наружных блоков |
| 12 | Ленина д. 22 | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации | 01.01.2013 | 31.12.2013 | начальник ЖКХ | плата нанимателями жилого помещения за ремонт и содержание общего имущества МКД | Выполнено | Замена индукционных счетчиков электроэнергии на электронные. Утепление стен деревянных жилых домов. Постепенная замена оконных наружных блоков |
| 13 | Ленина д. 24 | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации Обшивка металлопрофилем и утепление фасада, ремонт кровли, ремонт цокольного перекрытия | 01.01.2013 01.07.2013 | 31.12.2013 31.07.2013 | начальник ЖКХ инженер-строитель | плата нанимателями жилого помещения за ремонт и содержание общего имущества МКД Субсидия МО «Поселок Амдерма» НАО | Выполнено Выполнено | Замена индукционных счетчиков электроэнергии на электронные. поставка, установка групповых счетчиков электроэнергии. Постепенная замена оконных наружных блоков |
| 14 | Ревуцкого д. 8 | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации | 01.01.2013 | 31.12.2013 | начальник ЖКХ | плата нанимателями жилого помещения за ремонт и содержание общего имущества МКД | Выполнено | поставка, установка групповых счетчиков электроэнергии. Постепенная замена оконных наружных блоков |

2. Количество случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме за последний календарный год (2013г.) – нет

3. Количество случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании  за последний календарный год (2013г.) – нет

4. Факты выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ не в соответствии с устанавливаемыми Правительством Российской Федерации правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах - нет