Раскрытие информации

управляющей организацией  МУП «Амдермасервис» в соответствии

со Стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере  управления многоквартирными домами (далее по тексту — Стандарт)

(утвержден Постановлением Правительства РФ  от 23.09.2010 г. №731)

1. План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов  на 2014 год

| № | Наименование объекта | Наименование работ | Начало работ | Окончание работ | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Сведения о выполнении работ, причины отклонения от плана | Информация о снижении расходов на работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дубровина д. 2 «а» | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации | 01.01.2014 | 31.12.2014 | начальник ЖКХ | плата нанимателями жилого помещения за ремонт и содержание общего имущества МКД по Договору управления | выполнено |  |
| 2 | Дубровина д. 5 | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации | 01.01.2014 | 31.12.2014 | начальник ЖКХ | плата нанимателями жилого помещения за ремонт и содержание общего имущества МКД | выполнено | Поставка, установка групповых счетчиков электроэнергии. |
| 3 | Дубровина д. 9 | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации | 01.01.2014 | 31.12.2014 | начальник ЖКХ | плата нанимателями жилого помещения за ремонт и содержание общего имущества | выполнено |  |
| 4 | Дубровина д. 11 | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации | 01.01.2014 | 31.12.2014 | начальник ЖКХ | плата нанимателями жилого помещения за ремонт и содержание общего имущества МКД | выполнено |  |
| 5 | Центральная д. 2 | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации | 01.01.2014 | 31.12.2014 | начальник ЖКХ | плата нанимателями жилого помещения за ремонт и содержание общего имущества МКД | выполнено |  |
| 6 | Центральная д. 3 | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации | 01.01.2014 | 31.12.2014 | начальник ЖКХ | плата нанимателями жилого помещения за ремонт и содержание общего имущества МКД | выполнено |  |
| 7 | Центральная д. 5 | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации | 01.01.2014 | 31.12.2014 | начальник ЖКХ | плата нанимателями жилого помещения за ремонт и содержание общего имущества МКД | выполнено |  |
| 8 | Ленина д. 3 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации | 01.01.2014 | 31.12.2014 | начальник ЖКХ | плата нанимателями жилого помещения за ремонт и содержание общего имущества | выполнено |  |
| 9 | Ленина д. 10 | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации | 01.01.2014 | 31.12.2014 | начальник ЖКХ | плата нанимателями жилого помещения за ремонт и содержание общего имущества МКД | выполнено |  |
| 10 | Ленина д. 11 | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации | 01.01.2014 | 31.12.2014 | начальник ЖКХ | плата нанимателями жилого помещения за ремонт и содержание общего имущества МКД | выполнено | Замена индукционных счетчиков электроэнергии на электронные. |
| 11 | Ленина д. 13а | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации | 01.01.2014 | 31.12.2014 | начальник ЖКХ | плата нанимателями жилого помещения за ремонт и содержание общего имущества МКД | выполнено | поставка, установка групповых счетчиков электроэнергии. |
| 12 | Ленина д. 22 | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации | 01.01.2014 | 31.12.2014 | начальник ЖКХ | плата нанимателями жилого помещения за ремонт и содержание общего имущества МКД | выполнено | Замена индукционных счетчиков электроэнергии на электронные. |
| 13 | Ленина д. 24 | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации | 01.01.2014 | 31.12.2014 | начальник ЖКХ | плата нанимателями жилого помещения за ремонт и содержание общего имущества МКД | выполнено | поставка, установка групповых счетчиков электроэнергии. |
| 14 | Ревуцкого д. 8 | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации | 01.01.2014 | 31.12.2014 | начальник ЖКХ | плата нанимателями жилого помещения за ремонт и содержание общего имущества МКД | выполнено | поставка, установка групповых счетчиков электроэнергии. |

2. Количество случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме за последний календарный год (2014г.) –  не зафиксировано

3. Количество случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании  за последний календарный год (2014г.) – не зафиксировано

4. По состоянию на 31 декабря 2014 года МУП «Амдермасервис» установлено  6 случаев превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг не в соответствии с устанавливаемыми Правительством Российской Федерации правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.